Sprawozdanie

z działalności Wójta Gminy Chojnów

w okresie od 22.11.2007 r. do 27.12.2007 r.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Chojnów podjął między innymi następujące działania i decyzje:

- Wypłacono pomoc materialną na cele edukacyjne w postaci stypendium szkolnego dla 114 osób na kwotę 31.973,54 zł

- Gminna Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała zabawę mikołajkową wraz z paczkami dla 373 dzieci.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie wigilijne dla 100 podopiecznych i osób samotnych.

- Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków PFRON zakupu mikrobusa przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych

- Złożono wniosek do Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi w Czernikowicach

- Zakończono:

- modernizację stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem w Okmianach – etap I

- remont mostu w Niedźwiedzicach

- modernizację drogi w Jaroszówce Kol.

- wymianę pokrycia dachowego świetlicy w Groblach

- remont dachu, wymianę okien i instalacji elektrycznej w świetlicy w Zamienicach

- Ogłoszono i unieważniono przetarg na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci kanalizacyjnej dla wsi Zamienice, Rokitki, Czernikowice, Jaroszówka, Biała wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.”

- Unieważniono przetarg na budowę wodociągu zbiorowego dla wsi Budziwojów etap I

- Ogłoszono przetargi na sprzedaż:

- działki rolnej nr 25/1 w Krzywej

- działki rolnej nr 119/2 w Groblach

- 10 działek rekreacyjnych w Rokitkach

Odbyły się spotkania związane z bieżącym funkcjonowaniem i dotyczące interesów gminy z osobami i przedstawicielami następujących instytucji:

- Przedstawicielami Towarzystwa Wędkarskiego „SANDACZ” w sprawie przejęcia w użytkowanie stawu w Rokitkach.

- Sołtysami sołectw z terenu gminy w sprawach bieżących.

- Przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie uzgodnienia regulaminu wynagradzania nauczycieli.