Załącznik

do uchwały Rady Gminy w Chojnowie XXV/146/2004

z dnia 21 lipca 2004 r.

Załącznik  do uchwały Rady Gminy w Chojnowie nr XIII/84/2003

z dnia 8 września 2004 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY CHOJNÓW

| PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI | WODOCIĄGOWANIE |
| --- | --- |
|  | LOKALIZACJA | ZAKRES RZECZOWY | WARTOŚĆ ROBÓT WG KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO | WARTOŚĆ ROBÓT PO PRZETARGU | WARTOŚĆ ROBÓT ORIENTACYJNA | FINANSOWANIE ZADANIA |
|  |  |  |  |  |  | BUDŻET JST | POŻYCZKA/ DOTACJA Z WFOŚIGW | REFUNDACJA SAPARD | INNE ŚRODKI | FUNDUSZE STRUKTURALNE |
| 2003 | Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Jaroszówka | Sieć 2.337 mb Przyłącza 1.403 mb | 900.000,00 | 299.207,01 | ____ | 113.207,01 | 150.000,00 | ____ | 36.000,00 | ____ |
|  | Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Zamienice | Sieć 5.196 mb Przyłącza 1.679 mb | 1.555.381,20 | ____ | ____ | 733.381,20 | 750.000,00 | ____ | 72.000,00 | ____ |
|  | Budowa wodociągu wraz z przyłączami kolonia Zamienice | Sieć 160 mb Przyłącza 145 mb | ____ | ____ | 100.000,00 | 100.000,00 | ____ | ____ | ____ | ____ |
| RAZEM |  |  | 2.455.381,20 | 299.207,01 | 100.000,00 | 946.588,21 | 900.000,00 | ____ | 108.000,00 | ____ |
| 2004 | Budowa wodociągu we wsi Rokitki etap IV z hydrofornią i jej zasilaniem energetycznym | Sieć 8.229 mb Przyłącza 2.154 mb | 1.753.613,01 | ____ | ____ | 463.613,01 | 450.000,00 | 840.000,00 | ____ | ____ |
|  | Dokonanie odwiertów i budowa studni ujęcia wody Zamienice | kpl – 2 studnie | ____ | ____ | 90.000,00 | 20.000,00 | ____ | ____ | 70.000,00 | ____ |
| RAZEM |  |  | 1.753,613,01 | ____ | 90.000,00 | 483.613,01 | 450.000,00 | 840.000,00 | 70.000,00 | ____ |
| 2005 | Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli i budowa zbiornika ciśnieniowego | Sieć 8.519 mb Przyłącza 1.439 mb | ____ | ____ | 3.500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | ____ | ____ | 2.500.000,00 |
|  | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Biała, gmina Chojnów | Sieć 11.782 mb Przyłącza 5.308 mb Przepompownie – szt.2 | 4.073.187,17 | ____ | ____ | 1.019.187,17 | ____ | ____ | ____ | 3.054.000,00 |
| RAZEM |  |  | 4.073.187,17 | ____ | 3.500.000,00 | 1.519.187,17 | 500.000,00 | ____ | ____ | 5.554.000,00 |
| 2006 | SUW Okmiany – wymiana urządzeń uzdatniania wody wraz z regeneracją ujęć | ____ | ____ | ____ | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | ____ | ____ | ____ |
|  | Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach kolonia Jaroszówka, Rokitki, Biskupin | Sieć 12.086 mb Przyłącza 1.543 mb | 2.252.921,49 | ____ | ____ | 712.921,49 | 700.000,00 | ____ | ____ | 840.000,00 |
| RAZEM |  |  | 2.252.921,49 | ____ | 400.000,00 | 912.921,49 | 900.000,00 | ____ | ____ | 840.000,00 |
| 2007 | Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Gołaczów | ____ | ____ | ____ | 700.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | ____ | ____ | 490.000,00 |
|  | Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Budziwojów | ____ | ____ | ____ | 800.000,00 | 240.000,00 | ____ | ____ | ____ | 560.000,00 |
| RAZEM |  |  | ____ | ____ | 1.500.000,00 | 345.000,00 | 105.000,00 | ____ | ____ | 1.050.000,00 |
| 2008 | Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach Gołocin, Pawlikowice, Dzwonów, Strupice | ____ | ____ | ____ | 1.800.000,00 | ____ | 450.000,00 | ____ | ____ | 1.350.000,00 |
| RAZEM |  |  | ____ | ____ | 1.800.000,00 | ____ | 450.000,00 | ____ | ____ | 1.350.000,00 |

| PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI | KANALIZACJA |
| --- | --- |
|  | LOKALIZACJA | ZAKRES RZECZOWY | WARTOŚĆ ROBÓT WG KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO | WARTOŚĆ ROBÓT PO PRZETARGU | WARTOŚĆ ROBÓT ORIENTACYJNA | FINANSOWANIE ZADANIA |
|  |  |  |  |  |  | BUDŻET JST | POŻYCZKA/ DOTACJA Z WFOŚIGW | REFUNDACJA SAPARD | INNE ŚRODKI | FUNDUSZE STRUKTURALNE |
| 2003 | Budowa kanalizacji we wsi Dobroszów | Sieć 4.091 mb Przykanaliki 1.383 mb | 2.090.661,00 | 1.068.091,10 | ____ | 1.556,82 | 266.000,00 | 800.534,28 | ____ | ____ |
| RAZEM |  |  | 2.090.661,00 | 1.068.091,10 | ____ | 1.556,82 | 266.000,00 | 800.534,28 | ____ | ____ |
| 2005 | Budowa kanalizacji we wsi Okmiany | ____ | ____ | ____ | 2.300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | ____ | ____ | 1.700.000,00 |
| RAZEM |  |  | ____ | ____ | 2.300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | ____ | ____ | 1.700.000,00 |
| 2006 | Budowa kanalizacji we wsi Rokitki | ____ | ____ | ____ | 3.000.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | ____ | ____ | 2.100.000,00 |
| RAZEM |  |  | ____ | ____ | 3.000.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | ____ | ____ | 2.100.000,00 |
| 2007 | Budowa kanalizacji we wsi Jaroszówka | ____ | ____ | ____ | 1.500.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | ____ | ____ | 1.100.000,00 |
| RAZEM |  |  | ____ | ____ | 1.500.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | ____ | ____ | 1.100.000,00 |
| 2008 | Budowa kanalizacji we wsi Zamienice | ____ | ____ | ____ | 1.600.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | ____ | ____ | 1.200.000,00 |
| RAZEM |  |  | ____ | ____ | 1.600.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | ____ | ____ | 1.200.000,00 |

| PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI | DROGI |
| --- | --- |
|  | LOKALIZACJA | ZAKRES RZECZOWY | WARTOŚĆ ROBÓT WG KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO | WARTOŚĆ ROBÓT PO PRZETARGU | WARTOŚĆ ROBÓT ORIENTACYJNA | FINANSOWANIE ZADANIA |
|  |  |  |  |  |  | BUDŻET JST | POŻYCZKA/ DOTACJA Z WFOŚIGW | REFUNDACJA SAPARD | INNE ŚRODKI | FUNDUSZE STRUKTURALNE |
| 2003 | Modernizacja drogi gminnej we wsi Jerzmanowice | 1,091 km | 431.850,20 | 318.538,16 | ____ | 236.788,16 | ____ | ____ | 81.750,00 | ____ |
| RAZEM |  |  | 431.850,20 | 318.538,16 | ____ | 236.788,16 | ____ | ____ | 81.750,00 | ____ |
| 2004 | Modernizacja drogi gminnej Jaroszówka - kolonia | 2,495 km | 899.061,18 | ____ | ____ | 74.061,18 | ____ | 630.000,00 | 195.000,00 | ____ |
| RAZEM |  |  | 899.061,18 | ____ | ____ | 74.061,18 | ____ | 630.000,00 | 195.000,00 | ____ |
| 2005 | Budowa drogi gminnej osiedle Okmiany wieś Okmiany | 2,500 km | ____ | ____ | 1.500.000,00 | 710.000,00 | ____ | ____ | 160.000,00 | 630.000,00 |
| RAZEM |  |  | ____ | ____ | 1.500.000,00 | 710.000,00 | ____ | ____ | 160.000,00 | 630.000,00 |
| 2006 | Modernizacja drogi gminnej Jaroszówka - kolonia | 0,888 km | 322.083,71 | ____ | ____ | 42.083,71 | ____ | ____ | 60.000,00 | 220.000,00 |
| RAZEM |  |  | 322.083,71 |  | ____ | 42.083,71 | ____ | ____ | 60.000,00 | 220.000,00 |
| 2007 | Budowa drogi gminnej we wsi Pawlikowice | 2,400 km | ____ | ____ | 1.000.000,00 | 210.000,00 | ____ | ____ | 160.000,00 | 630.000,00 |
| RAZEM |  |  | ____ |  | 1.000.000,00 | 210.000,00 | ____ | ____ | 160.000,00 | 630.000,00 |
| 2008 | Modernizacja drogi gminnej Goliszów -Jaroszówka | 2,100 km | ____ | ____ | 1.200.000,00 | 410.000,00 | ____ | ____ | 160.000,00 | 630.000,00 |
| RAZEM |  |  | ____ | ____ | 1.200.000,00 | 410.000,00 | ____ | ____ | 160.000,00 | 630.000,00 |