Załącznik  Nr  5

do uchwały Rady Gminy w Chojnowie

Załącznik  Nr  21  do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie                  Nr XV/98/2003 z dnia 30 października 2003 r.

Nr VIII/56/2003 z dnia  10 marca 2003 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

DLA GMINY CHOJNÓW NA LATA 2003 - 2005

| PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI | WODOCIĄGOWANIE |
| --- | --- |
|  | LOKALIZACJA | ZAKRES RZECZOWY | WARTOŚĆ ROBÓT WG KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO | WARTOŚĆ ROBÓT PO PRZETARGU | WARTOŚĆ ROBÓT ORIENTACYJNA | FINANSOWANIE ZADANIA |
|  |  |  |  |  |  | BUDŻET JST | POŻYCZKA/ DOTACJA Z WFOŚIGW | REFUNDACJA SAPARD | INNE ŚRODKI | FUNDUSZE STRUKTURALNE |
| 2003 | Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Jaroszówka | Sieć 2.337 mb Przyłącza 1.403 mb | 900.000,00 | 299.207,01 | ____ | 113.207,01 | 150.000,00 | ____ | 36.000,00 | ____ |
|  | Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Zamienice | Sieć 5.196 mb Przyłącza 1.679 mb | 1.555.381,20 | ____ | ____ | 733.381,20 | 750.000,00 | ____ | 72.000,00 | ____ |
|  | Budowa wodociągu wraz z przyłączami kolonia Zamienice | Sieć 160 mb Przyłącza 145 mb | ____ | ____ | 100.000,00 | 100.000,00 | ____ | ____ | ____ | ____ |
| RAZEM |  |  | 2.455.381,20 | 299.207,01 | 100.000,00 | 946.588,21 | 900.000,00 | ____ | 108.000,00 | ____ |
| 2004 | Budowa wodociągu we wsi Rokitki etap IV z hydrofornią i jej zasilaniem energetycznym | Sieć 8.229 mb Przyłącza 2.154 mb | 1.753.613,01 | ____ | ____ | 463.613,01 | 450.000,00 | 840.000,00 | ____ | ____ |
|  | Dokonanie odwiertów i budowa studni ujęcia wody Zamienice | kpl – 2 studnie | ____ | ____ | 90.000,00 | 20.000,00 | ____ | ____ | 70.000,00 | ____ |
| RAZEM |  |  | 1.753,613,01 | ____ | 90.000,00 | 483.613,01 | 450.000,00 | 840.000,00 | 70.000,00 | ____ |
| 2005 | Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli i budowa zbiornika ciśnieniowego | Sieć 8.519 mb Przyłącza 1.439 mb | ____ | ____ | 2.500.000,00 | 830.000,00 | 830.000,00 | ____ | ____ | 840.000,00 |
|  | Budowa wodociągu z przyłączami we wsi Biała wraz z przyłączem do istniejącego tranzytu Goliszów - Rokitki | ____ | ____ | ____ | 1.500.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | ____ | ____ | 840.000,00 |
|  | SUW Zamienice wraz z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej | ____ | ____ | ____ | 1.000.000,00 | 250.000,00 | ____ | ____ | ____ | 750.000,00 |
| RAZEM |  |  | ____ | ____ | 5.000.000,00 | 1.410.000,00 | 1.160.000,00 | ____ | ____ | 2.430.000,00 |

| PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI | KANALIZACJA |
| --- | --- |
|  | LOKALIZACJA | ZAKRES RZECZOWY | WARTOŚĆ ROBÓT WG KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO | WARTOŚĆ ROBÓT PO PRZETARGU | WARTOŚĆ ROBÓT ORIENTACYJNA | FINANSOWANIE ZADANIA |
|  |  |  |  |  |  | BUDŻET JST | POŻYCZKA/ DOTACJA Z WFOŚIGW | REFUNDACJA SAPARD | INNE ŚRODKI | FUNDUSZE STRUKTURALNE |
| 2003 | Budowa kanalizacji we wsi Dobroszów | Sieć 4.091 mb Przykanaliki 1.383 mb | 2.090.661,00 | 1.068.091,10 | ____ | 1.556,82 | 266.000,00 | 800.534,28 | ____ | ____ |
| RAZEM |  |  | 2.090.661,00 | 1.068.091,10 | ____ | 1.556,82 | 266.000,00 | 800.534,28 | ____ | ____ |
| 2005 | Budowa kanalizacji we wsi Okmiany | ____ | ____ | ____ | 2.300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | ____ | ____ | 1.700.000,00 |
| RAZEM |  |  | ____ | ____ | 2.300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | ____ | ____ | 1.700.000,00 |

| PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI | DROGI |
| --- | --- |
|  | LOKALIZACJA | ZAKRES RZECZOWY | WARTOŚĆ ROBÓT WG KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO | WARTOŚĆ ROBÓT PO PRZETARGU | WARTOŚĆ ROBÓT ORIENTACYJNA | FINANSOWANIE ZADANIA |
|  |  |  |  |  |  | BUDŻET JST | POŻYCZKA/ DOTACJA Z WFOŚIGW | REFUNDACJA SAPARD | INNE ŚRODKI | FUNDUSZE STRUKTURALNE |
| 2003 | Modernizacja drogi gminnej we wsi Jerzmanowice | 1,091 km | 431.850,20 | 318.538,16 | ____ | 236.788,16 | ____ | ____ | 81.750,00 | ____ |
| RAZEM |  |  | 431.850,20 | 318.538,16 | ____ | 236.788,16 | ____ | ____ | 81.750,00 | ____ |
| 2004 | Modernizacja drogi gminnej Jaroszówka - kolonia | 2,495 km | 899.061,18 | ____ | ____ | 74.061,18 | ____ | 630.000,00 | 195.000,00 | ____ |
| RAZEM |  |  | 899.061,18 | ____ | ____ | 74.061,18 | ____ | 630.000,00 | 195.000,00 | ____ |
| 2005 | Budowa drogi gminnej osiedle Okmiany wieś Okmiany | 2,500 km | ____ | ____ | 1.500.000,00 | 710.000,00 | ____ | ____ | 160.000,00 | 630.000,00 |
| RAZEM |  |  | ____ | ____ | 1.500.000,00 | 710.000,00 | ____ | ____ | 160.000,00 | 630.000,00 |